**核心团队说明**

**里程碑记过渡计划**

2018.11：组建核心团队，确定产品定位和第一版产品范围

11.05：完成产品基本的架构样式

11.25：完善产品部分界面的详细功能

12.15：产品第一版基本完成，数据测试与产品细化开始设计

12.25：产品第二版基本完成，进一步的产品细节与需求开始修改

2019.01.05：产品结束

**干系人登记册**

项目章程

* **项目名称**
* **app**
* **项目经理**
* **项目背景**
* **项目目标**

**项目范围**

* **进度**
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、主要变更记录、验收报告；
* **签字**