项目章程

* **项目名称**

简语轻阅读APP

* **项目经理**

董旭腾

* **项目背景**

现如今社会的节奏在逐步加快，人们工作与学习的压力也在逐步加大，能够在工作与学习的间隙放松自己已经变的越来越重要。

* **项目目标**

建设并运营一个轻阅读的APP，为学生和上班族提供一个能够短时间放松自己的地方。

* **项目范围**
  + 用户功能：阅读、关注、评论、发表、个人中心；
  + 公共功能：广告、热度推荐、特定活动；
  + 管理员功能：广告管理、推荐文章管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入bate测试阶段（吸引尽可能广泛的学生和白领进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**